基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统

需求分析报告（完善版）

| 项目方向 | 中药饮片图像目标检测、智能识别与分类 |
| --- | --- |
| 基础模型 | YOLOv12（以 YOLOv12n / YOLOv12s 为主要实验版本） |
| 系统架构 | Vue3 + FastAPI + PyTorch / YOLOv12 |
| 小组成员 | 王梓鉴、聂云峰、林天赐、陈家军 |
| 文档日期 | 2026 年 6 月 |

版本说明：本版统一以 YOLOv12 为核心技术路线，后续设计、实现和汇报均以本需求为准。

1. 引言

1.1 项目背景

中药饮片是中医临床辨证施治和中成药生产的重要物质基础，其品类识别和质量初筛直接关系到用药安全、处方调配准确性与生产质控效率。传统鉴别主要依赖专业人员经验，存在主观性强、检测效率低、规模化成本高等问题。随着深度学习和实时目标检测技术发展，基于计算机视觉的中药饮片智能识别已具备课程项目和工程原型落地价值。

本项目拟围绕常见中药饮片图像，构建基于 YOLOv12 的目标检测与分类系统，实现对图像中药材位置、类别与置信度的自动输出，并通过前后端交互界面降低普通用户的使用门槛。

1.2 项目目标

建立可用于训练、验证和测试的中药饮片图像数据集，采用标准 YOLO 标注格式组织。

基于 YOLOv12 构建中药饮片检测模型，完成训练、评估、推理和结果可视化。

开发支持图片上传识别和摄像头实时识别的应用原型，输出检测框、药材名称和置信度。

形成可复现的工程结构，包括环境配置、数据配置、训练脚本、推理接口和使用说明。

在课程周期内完成可演示系统，并给出模型性能、局限性和后续优化方向。

1.3 项目范围

| 范围类型 | 包含内容 | 不包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 一期范围 | 中药饮片图片检测、类别识别、置信度展示、结果图片保存、基础训练与评估。 | 不做药理知识问答、处方推荐、医学诊断或药材真伪最终判定。 |
| 数据范围 | 优先覆盖不少于 100 类常见中药饮片；若数据条件允许，可扩展至 201 类。 | 不承诺覆盖全部中药品种，不处理缺少标注或质量严重不足的数据。 |
| 部署范围 | 面向课程展示的本地 Web 原型，支持 GPU 环境训练和 CPU/GPU 推理。 | 不要求完成生产级移动端发布、云端高并发服务和商业化权限体系。 |

2. 用户角色与业务场景

2.1 用户角色

| 角色 | 主要目标 | 核心权限/操作 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 快速识别图片或摄像头画面中的中药饮片。 | 上传图片、开启摄像头、查看检测框/类别/置信度、保存识别结果。 |
| 管理员 | 维护数据集、训练模型并管理模型版本。 | 导入数据集、检查标注、启动训练、查看指标曲线、切换推理权重。 |
| 项目开发者 | 维护模型代码、后端接口和前端交互。 | 配置 YOLOv12、调试训练参数、开发 API、排查运行问题。 |

2.2 典型业务场景

药房或教学场景中，用户上传单张饮片图片，系统自动框选药材并显示识别结果。

实验展示场景中，用户打开摄像头，系统对画面中的饮片进行实时检测并持续刷新结果。

模型迭代场景中，管理员整理新增样本和标注文件，重新训练 YOLOv12 模型并比较新旧模型指标。

结果复核场景中，用户保存检测后的图片，便于后续汇报、误检分析或人工校正。

3. 总体需求

总体说明：系统应围绕“数据集准备 -> YOLOv12 模型训练 -> 模型评估 -> 在线推理 -> 结果展示”的闭环设计，优先保证核心识别流程可运行、可复现、可演示。

| 模块 | 建设目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 数据集管理 | 支持 YOLO 格式数据集导入、类别配置、训练/验证/测试划分和基础数据检查。 | 高 |
| 模型训练 | 基于 YOLOv12 完成训练、权重保存、日志记录和指标曲线输出。 | 高 |
| 智能识别 | 支持图片识别和摄像头识别，输出检测框、类别、置信度和结果图。 | 高 |
| 可视化交互 | 提供简洁前端界面，降低上传、识别、查看和保存结果的操作成本。 | 中 |
| 模型管理 | 支持选择当前推理权重、查看模型指标和版本说明。 | 中 |
| 结果记录 | 保存识别图片、时间、模型版本和预测结果，便于演示和复盘。 | 低 |

4. 功能需求

4.1 数据集管理模块

支持导入符合 YOLO 格式的数据集目录，包括 images、labels 和 data.yaml / classes.txt 等类别配置文件。

支持按照 7:2:1 的比例划分训练集、验证集和测试集，并保证各类别样本分布尽量均衡。

支持检查无效图片、缺失标注、空标注、越界边框、类别编号不一致等常见数据问题。

支持基础预处理：图像尺寸适配 640 x 640，像素归一化由 YOLOv12 训练流程统一处理。

支持训练阶段的数据增强，包括随机翻转、尺度变换、颜色扰动、Mosaic / MixUp 等 YOLO 系列常用增强策略，具体以 YOLOv12 实现和实验配置为准。

4.2 模型训练与评估模块

基础模型统一采用 YOLOv12，优先使用 YOLOv12n 或 YOLOv12s 完成课程周期内的训练与演示。

训练入口应支持配置数据集路径、输入尺寸、batch size、epoch、学习率、优化器、设备类型和输出目录。

训练过程应自动保存 best.pt / last.pt 等权重文件，并记录训练日志、损失曲线和评估指标。

评估阶段应输出 Precision、Recall、mAP@50、mAP@50-95、混淆矩阵和各类别 AP 情况。

可选优化阶段可尝试在 YOLOv12 框架中适配轻量化卷积、注意力机制或特征融合改进模块，但不得在需求文档中预设为已完成效果。

4.3 智能识别模块

图片识别：用户上传本地图片后，系统调用当前 YOLOv12 权重进行推理，返回检测框、类别名称和置信度。

实时识别：系统调用电脑摄像头或视频流，对画面中的中药饮片进行实时检测并展示结果。

结果展示：前端应在原图或视频帧上绘制检测框，不同类别可使用不同颜色，标签显示类别名和置信度。

结果保存：支持保存带检测框的结果图片，文件名应包含时间戳或任务编号，避免覆盖。

异常提示：当图片格式不支持、模型未加载、未检测到目标或接口调用失败时，应给出明确提示。

4.4 可视化交互模块

前端采用 Vue3 + Element Plus 或同类组件库实现，界面包含图片上传区、摄像头控制区、识别结果区和训练/模型管理入口。

后端采用 FastAPI 提供 REST 接口，负责文件接收、模型加载、推理执行、结果返回和训练任务调度。

界面应保持简单清晰，普通用户无需理解深度学习参数即可完成识别操作。

管理员入口可提供训练参数表单、模型版本选择、训练日志查看和指标图展示。

5. 数据需求

| 数据项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 类别规模 | 一期目标不少于 100 类常见中药饮片；若引用公开 201 类数据集，应在报告中明确来源、授权和类别清单。 |
| 图像来源 | 公开数据集、课程允许范围内的自采图片或实验室整理图片；自采图片需保证光照、角度和背景多样性。 |
| 标注格式 | 采用 YOLO 检测格式，每张图片对应 txt 标签文件，字段为 class_id、x_center、y_center、width、height，坐标归一化到 0-1。 |
| 划分比例 | 训练集、验证集、测试集按照 7:2:1 划分；测试集仅用于最终评估，不参与训练调参。 |
| 质量要求 | 剔除严重模糊、重复、遮挡过强、标注错误和类别不明确的样本；对高相似类别应重点复核标签。 |
| 配置文件 | 提供 data.yaml，包含 train、val、test 路径、类别数量 nc 和类别名称 names。 |

6. 模型与算法需求

6.1 YOLOv12 基础路线

本项目以 YOLOv12 为唯一主线模型。课程实现阶段允许使用 YOLOv12 官方或社区开源代码作为基础框架，但模型必须在中药饮片数据集上完成训练、评估和推理验证，不能仅调用外部现成识别服务替代项目核心工作。

推荐先完成 YOLOv12n / YOLOv12s 基线训练，获得可复现指标后，再根据时间和算力情况进行轻量化、注意力机制或特征融合方向的消融实验。

6.2 推荐实验路径

阶段一：训练 YOLOv12n 基线模型，确认数据集、环境、训练脚本和推理流程全部跑通。

阶段二：训练 YOLOv12s 或调整训练超参数，比较精度、速度和模型大小。

阶段三：围绕小目标、细长形态和相似类别误检问题，尝试注意力机制或特征融合优化，并通过消融实验验证是否有效。

阶段四：将最佳权重接入 FastAPI 推理接口和 Vue3 前端，完成系统演示。

6.3 模型输出

| 输出项 | 说明 |
| --- | --- |
| 检测框 | 每个检测目标输出边界框坐标，可映射回原图尺寸。 |
| 类别名称 | 根据 data.yaml 中 names 字段映射 class_id。 |
| 置信度 | 输出每个目标的置信度分数，前端默认展示两位小数或百分比。 |
| 结果图 | 将检测框和标签绘制到图片或视频帧上，用于展示和保存。 |

7. 系统架构需求

7.1 分层架构

| 层级 | 职责 | 建议技术 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | 图片上传、摄像头控制、结果展示、训练入口和模型状态展示。 | Vue3、Element Plus、Axios |
| 后端接口层 | 接收请求、调用模型推理、管理文件、返回 JSON 结果和结果图片路径。 | FastAPI、Uvicorn、Pydantic |
| 算法推理层 | 加载 YOLOv12 权重，执行图片/视频帧推理，完成结果后处理。 | PyTorch、YOLOv12、OpenCV |
| 数据存储层 | 保存上传图片、识别结果、权重文件、训练日志和基础配置。 | 本地文件系统，必要时 SQLite |

7.2 后端接口建议

| 接口 | 方法 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/health | GET | 检查服务状态和当前模型加载状态。 |
| /api/detect/image | POST | 上传图片并返回检测结果、置信度和结果图路径。 |
| /api/detect/frame | POST | 接收摄像头帧或视频帧，返回单帧检测结果。 |
| /api/models | GET | 查询可用模型权重、指标摘要和当前启用模型。 |
| /api/models/select | POST | 切换当前推理模型。 |
| /api/train/start | POST | 管理员启动训练任务，返回任务编号。 |
| /api/train/status/{task_id} | GET | 查询训练进度、日志和指标文件路径。 |

8. 非功能需求

| 类别 | 基础验收目标 | 优化目标 |
| --- | --- | --- |
| 识别精度 | mAP@50 达到可演示水平，重点类别能稳定识别；输出完整 Precision、Recall、mAP@50、mAP@50-95。 | 在数据质量满足条件时，mAP@50-95 力争达到 80% 以上；若做改进模型，应相对基线有明确提升。 |
| 推理性能 | 单张图片在 GPU 环境下具备交互式响应；CPU 环境可完成演示但不作为主要性能指标。 | GPU 单图推理尽量控制在 30-50 ms；视频流尽量达到接近实时展示。 |
| 可维护性 | 代码划分为数据、模型、训练、推理、接口、前端等模块，提供必要注释。 | 关键配置集中在 yaml/env 文件，支持替换数据集、权重和模型版本。 |
| 可复现性 | 提供 requirements.txt / environment.yml、README、训练命令和推理命令。 | 提供固定随机种子、训练日志、指标图和实验记录表。 |
| 易用性 | 普通用户能通过上传图片或开启摄像头完成识别。 | 界面能展示历史结果、模型版本和错误提示，减少误操作。 |
| 鲁棒性 | 能处理常见光照变化、角度倾斜和背景干扰。 | 对小目标、遮挡、细长饮片和相似类别进行专项误检分析。 |

9. 约束与假设

硬件约束：训练阶段优先使用 Colab、实验室服务器或本地 NVIDIA GPU；如仅有 CPU，则以推理演示为主，训练轮次需降低。

时间约束：课程周期有限，应优先保证基线模型、推理接口和演示系统可用，再做模型改进。

数据约束：若公开数据集授权、类别数量或标注质量不足，应在报告中说明实际数据来源和覆盖范围。

技术约束：后续报告和代码说明均以 YOLOv12 为主，模型路线、实验记录和系统说明需保持一致。

安全边界：系统输出仅作为教学和辅助识别结果，不作为临床诊断、药品真伪判定或处方决策依据。

10. 风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据量不足或类别不均衡 | 模型泛化能力差，部分类别召回率低。 | 补充公开数据或自采图片；使用数据增强；对低样本类别单独统计并说明限制。 |
| 中药饮片形态相似 | 相似类别之间容易误检、混淆。 | 增加高相似类别样本；输出混淆矩阵；针对误检类别做二次标注复核。 |
| 小目标和细长目标识别困难 | 漏检率上升，影响展示效果。 | 提高输入分辨率或调整检测阈值；尝试注意力/特征融合优化；保留消融对比。 |
| YOLOv12 环境或代码适配成本高 | 训练和接口开发进度受影响。 | 先跑通官方示例和最小数据集；冻结工程结构后再扩展模块；保留备选轻量版本。 |
| 训练耗时过长 | 无法按课程节点完成多轮实验。 | 优先 YOLOv12n；减少 epoch 做流程验证；最终训练集中安排较长轮次。 |
| 前后端集成失败 | 系统无法完整演示。 | 先完成 FastAPI 单接口和本地 HTML/前端最小页面，再逐步完善界面。 |

11. 验收标准

能够按照 README 完成环境安装、数据配置、模型训练和图片推理。

至少完成一个 YOLOv12 基线模型训练，并输出完整评估指标和训练结果图。

系统支持上传图片识别，并能正确展示检测框、类别名称和置信度。

系统支持摄像头或视频帧识别的演示流程。

项目目录包含清晰的 data.yaml、训练脚本、推理脚本、后端接口和前端页面。

总结报告中说明数据来源、实验配置、主要结果、失败案例和后续优化方向。

12. 计划进度

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 13-14 周 | 统一 YOLOv12 技术路线，明确数据集、功能模块和验收指标。 | 完善版需求分析报告 |
| 概要设计 | 第 15-16 周 | 搭建环境，阅读并跑通 YOLOv12 公开代码，完成数据集准备。 | 工程目录、环境配置、data.yaml、初版训练命令 |
| 模型调试 | 第 17-18 周 | 训练 YOLOv12 基线模型，完成评估、推理接口和前端演示。 | 权重文件、评估结果、可演示系统 |
| 总结汇报 | 第 18 周 | 整理实验结果、系统截图、问题分析和后续改进方向。 | 总结报告、最终汇报材料、演示视频或截图 |

附录 A：关键术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| YOLOv12 | 实时目标检测模型，本项目的唯一算法主线。 |
| mAP@50 | IoU 阈值为 0.50 时的平均精度，用于衡量检测准确性。 |
| mAP@50-95 | IoU 阈值从 0.50 到 0.95 多阈值平均后的指标，比 mAP@50 更严格。 |
| Precision | 预测为某类目标的结果中，实际正确的比例。 |
| Recall | 真实目标中被模型成功检测出的比例。 |
| YOLO 标注格式 | 每行包含类别编号和归一化后的中心点坐标及宽高。 |